Оновлений покроковий план виконання дипломного проєкту «Lumino»

Клон Duolingo • Backend завершено • План робіт під існуючий API та дизайн-екрани

| Версія документа | 2.0 |
| --- | --- |
| Дата | 02.03.2026 |
| Проєкт | Lumino |
| Призначення | Синхронізувати поточний бекенд (as‑is) з фронтендом (to‑be) та описати покрокові роботи до захисту |

1. Поточний стан (as-is) — що вже реалізовано в репозиторії

Бекенд реалізовано як ASP.NET Core Web API з EF Core та JWT авторизацією; Swagger увімкнено.

У репозиторії присутні модулі: Auth, Onboarding/Languages, Courses/Topics/Lessons/Exercises, Learning flow (start/next/submit/results), Progress/Streak, Vocabulary (SRS), Achievements, Scenes, Media, Next Activity, Admin API.

Є набір Unit та Integration тестів у backend/Lumino.Tests (покривають основні happy-path та edge-case сценарії).

Фронтенд у repo поки як заглушка (frontend/.gitkeep) — робота попереду: один React застосунок (User + Admin).

1.1. Коротка технічна довідка бекенду

| Технології | ASP.NET Core Web API (.NET 8), EF Core 8, MS SQL (LocalDB у appsettings), JWT Bearer Auth, Swagger/OpenAPI |
| --- | --- |
| Кількість контролерів | 32 |
| Кількість сервісів (Application/Services) | 39 |
| Кількість DTO | 110 |
| Кількість валідаторів | 24 |
| Міграцій у EF Core | 70 |

2. Архітектура бекенду — як влаштована логіка

Контролери тонкі: приймають DTO, викликають сервіси з Application/Services, повертають DTO/Result.

Валідація винесена в Application/Validators (є окремі валідатори для ключових запитів).

Дані та звʼязки: LuminoDbContext (Data/) + міграції (Migrations/). Seed — LuminoSeeder (Data/) для демо-контенту.

Ключові бізнес-правила винесені в Utils (LearningSettings, HeartsEconomyCalculator, LessonPassingRules, SceneUnlockRules тощо).

2.1. Домени/сутності (високорівнево)

Користувачі та безпека: User, RefreshToken, EmailVerificationToken, PasswordResetToken, UserExternalLogin.

Контент навчання: Course → Topic → Lesson → Exercise; додатково: VocabularyItem та його переклади/атрибути.

Прогрес: LessonResult, UserLessonProgress, UserCourse, UserProgress; streak/активність: UserStreak, UserDailyActivity.

Словник (SRS): UserVocabulary + review-інтервали + due/next endpoints.

Сюжетні сцени: Scene, SceneStep, SceneAttempt; розблокування сцен прив’язане до тем/курсів.

Досягнення: Achievement, UserAchievement.

3. Карта API (ендпоінти) — опорна для фронтенду

Нижче наведені основні групи ендпоінтів, які реально присутні у backend/Lumino.API/Controllers. Повний перелік — у Swagger.

| Модуль | Ключові ендпоінти (коротко) |
| --- | --- |
| auth | POST api/auth/forgot-password POST api/auth/login POST api/auth/logout POST api/auth/oauth/google POST api/auth/refresh POST api/auth/register POST api/auth/resend-verification ... |
| onboarding | GET api/onboarding/languages GET api/onboarding/languages/me GET api/onboarding/languages/{languageCode}/availability PUT api/onboarding/languages/me PUT api/onboarding/target-language/me |
| courses | GET api/courses GET api/courses/me GET api/courses/{courseId}/topics |
| learning | GET api/learning/courses/active GET api/learning/courses/{courseId}/completion/me GET api/learning/courses/{courseId}/lessons/progress GET api/learning/courses/{courseId}/path/me GET api/learning/next POST api/learning/courses/{courseId}/start |
| lesson-submit | POST api/lesson-submit POST api/lesson-submit//api/lessons/{id}/submit |
| results | GET api/results/me GET api/results/me/{resultId} |
| progress | GET api/progress/daily-goal GET api/progress/me |
| streak | GET api/streak/calendar GET api/streak/me |
| vocabulary | DELETE api/vocabulary/{id} GET api/vocabulary/due GET api/vocabulary/items/{id:int} GET api/vocabulary/me GET api/vocabulary/review/next POST api/vocabulary POST api/vocabulary/{id}/review |
| scenes | GET api/scenes GET api/scenes/completed GET api/scenes/me GET api/scenes/{id} GET api/scenes/{id}/content GET api/scenes/{id}/mistakes POST api/scenes/complete POST api/scenes/{id}/mistakes/submit ... |
| media | GET api/media/list POST api/media/upload |
| next | GET api/next/me GET api/next/me/preview |
| user | GET api/user/external-logins GET api/user/me POST api/user/change-password POST api/user/delete-account POST api/user/external-logins/link/google POST api/user/external-logins/unlink POST api/user/restore-hearts ... |
| admin | DELETE api/admin/achievements/{id:int} DELETE api/admin/courses/{id} DELETE api/admin/exercises/{id} DELETE api/admin/lessons/{id} DELETE api/admin/scenes/{id} DELETE api/admin/scenes/{sceneId}/steps/{stepId} DELETE api/admin/topics/{id} DELETE api/admin/vocabulary/lesson/{lessonId}/{vocabularyItemId} ... |

4. Покроковий User Flow (Duolingo-like) — як користувач проходить курс

4.1. Старт → Onboarding → (Demo) → створення профілю

Стартовий екран: вибір «Розпочати» або «Уже маю обліковий запис» (UI, без бекенду).

Вибір мови навчання: GET api/onboarding/languages (список підтримуваних мов) → збереження мов користувача: PUT api/onboarding/languages/me та target: PUT api/onboarding/target-language/me.

Опитування (рівень/мета/щоденна ціль): у поточному API немає окремих ендпоінтів — можна зберігати локально або додати в профіль як поля (опційно, після запуску фронтенду).

DemoLesson (опційно): GET api/demo/lessons/{lessonId}/exercises та POST api/demo/lesson-submit (швидкий сценарій, щоб «втягнути» користувача).

Створення профілю: POST api/auth/register (або OAuth) → підтвердження email: POST api/auth/verify-email / resend-verification.

Логін: POST api/auth/login → отримання JWT + Refresh; підтримка refresh: POST api/auth/refresh; logout: POST api/auth/logout.

4.2. Головний цикл навчання (Home → Lesson → Submit → Result → Next)

Home/Навчання: фронтенд запитує доступний шлях і прогрес: GET api/learning/courses/{courseId}/path/me та GET api/learning/courses/{courseId}/lessons/progress (побудова «планет»).

Старт курсу (якщо ще не активний): POST api/learning/courses/{courseId}/start.

Старт уроку: фронтенд відкриває lesson та вправи (публічні/learning ендпоінти, залежно від екрану): GET api/lessons/{id} + (вправи через відповідний контролер/DTO).

Проходження вправ: фронтенд показує типи вправ згідно ExerciseType; перевірка відповідей виконується через submit (сервер) + нормалізація відповідей (Utils/AnswerNormalizer).

Submit уроку: POST api/lesson-submit (або api/lesson-submit/api/lessons/{id}/submit — залежно від інтеграції) → збереження LessonResult, оновлення UserLessonProgress/UserCourse, нарахування XP/кристалів, списання hearts за помилки, фіксація daily activity/streak.

Result: фронтенд бере дані з відповіді submit і/або читає через GET api/results/me/{resultId}; пропонує «Продовжити» або «Помилки».

Next: фронтенд отримує наступну активність: GET api/next/me (та прев’ю: GET api/next/me/preview) — щоб вести користувача вперед без ручних пошуків.

4.3. Streak/Progress, Achievements, Vocabulary, Scenes (після уроків)

Streak: GET api/streak/me + календар: GET api/streak/calendar; прогрес: GET api/progress/me; щоденна ціль: GET api/progress/daily-goal.

Achievements: GET api/achievements/me — показ нових бейджів після уроків/сцен.

Vocabulary: список слів користувача: GET api/vocabulary/me; due для повторення: GET api/vocabulary/due; review next: GET api/vocabulary/review/next; submit review: POST api/vocabulary/{id}/review; створення/видалення вручну: POST/DELETE api/vocabulary.

Scenes: каталог сцен і контент: GET api/scenes та GET api/scenes/{id}/content; submit/complete: POST api/scenes/{id}/submit або POST api/scenes/complete; повторний перегляд/проходження — за правилами unlock та completed списків.

5. Admin Flow (в одному React застосунку)

Вхід один (Auth). Роль Admin визначається токеном/відповіддю login → роут-гард /admin.

Admin CRUD працює через api/admin/*: Courses→Topics→Lessons→Exercises, Vocabulary, Scenes (з імпортом/експортом/копіями), Achievements, Users, Tokens cleanup.

В адмінці важливо мати стандартні стани: таблиця/пагінація/пошук (за потреби), модальні підтвердження видалення, та валідації форм.

6. Вхідні матеріали для фронтенду (дизайн/асети/описи)

Пакет дизайнерських екранів у PNG/SVG: приблизно 235 PNG та 235 SVG файлів (Splash/Intro/Demo/Login/Main page/Dictionary/Scenes/Settings тощо).

Документи сценаріїв: «Початок.docx» (onboarding flow) та «опис_екранів.docx» (екрани Home/Dictionary/Profile/Scenes та логіка).

Структура репозиторію: Stryktyra.docx — як є та як має бути для одного React застосунку (User+Admin).

7. Оновлений план робіт (to-be) — під існуючий бекенд

Цей план свідомо сфокусований на фронтенді, інтеграції, деплої та матеріалах до захисту, бо бекенд уже реалізований. Кожен етап має артефакт та критерії приймання.

7.1. Підготовка фронтенду (React + Vite) та базова інфраструктура

Створити frontend/lumino-app (Vite + React). Додати структуру папок як у Stryktyra.docx (routes/layouts/pages/components/contexts/services/assets/styles/utils).

Підключити ESLint/Prettier (або мінімально — базові правила) та .editorconfig узгодити з бекендом.

Налаштувати apiClient (baseURL, обробка помилок, прикріплення JWT, авто-refresh на 401).

Налаштувати .env.local: VITE_API_BASE_URL та локальний proxy (за потреби).

Додати базові UI-компоненти: Button/Input/Select/Modal/Toast/Loader + шаблони empty/error/success станів.

Критерії приймання

Проєкт запускається командою npm run dev; є базова маршрутизація та два layout-и: UserLayout та AdminLayout.

apiClient вміє логувати помилки (dev), відображати toast і робити refresh токена без перезавантаження.

7.2. Auth + Guards + профіль користувача (foundation)

Сторінки: Splash / Register / Login / Forgot Password / Verify Email (за потреби).

AuthContext: login/register/logout/refresh; зберігання token/refresh у secure storage (localStorage для MVP) + auto-refresh.

Guards: AuthGuard (закриті сторінки), AdminGuard (/admin), Redirect логіка після логіну.

Профіль: підключити GET api/user/me та PUT api/user/profile, change-password, delete-account, external logins (link/unlink).

Критерії приймання

Користувач може зареєструватися, увійти, перезавантажити сторінку і залишатися залогіненим (через refresh).

Admin користувач бачить /admin і не бачить user-only сторінки без токена; звичайний User не може зайти в /admin.

7.3. Onboarding (Languages + стартовий flow з дизайну)

Реалізувати onboarding екрани з «Початок.docx»: вибір мови, опитування (локально), вибір daily goal (локально або мапінг на existing API за потреби).

Інтеграція мов: GET api/onboarding/languages, GET/PUT api/onboarding/languages/me, PUT api/onboarding/target-language/me.

Demo flow: реалізувати «Розпочати з основ» на api/demo/* та перехід до створення профілю.

Критерії приймання

Onboarding відпрацьовує повністю по дизайну: назад/вперед, активність кнопок, та збереження вибору мов у бекенді.

DemoLesson проходиться без помилок та після submit веде на «Створімо профіль».

7.4. Home (планети) + каталог курсів + побудова навчального шляху

Головна сторінка «Навчання»: карта тем як блоки, всередині — 8 планет-уроків + Сонце-сцена (як у «опис_екранів.docx»).

Інтегрувати API: GET api/learning/courses/active, GET api/learning/courses/{courseId}/path/me, GET api/learning/courses/{courseId}/lessons/progress, GET api/courses (каталог), GET api/courses/me (мої курси).

Кнопка «Сцени» — архів доступних/пройдених сцен; кнопка «Курс/Тема» — сторінка курсів (A1→C1) з блокуванням.

Критерії приймання

Карта планет коректно показує: активні/заблоковані уроки, поточний прогрес теми, та доступність Сонця після 8 уроків.

При натисканні на планету відкривається урок тільки якщо він доступний; інакше — повідомлення/tooltip.

7.5. Lesson engine: вправи → перевірка → submit → results + mistakes loop

Сторінка Lesson: завантаження уроку, список вправ, прогрес-бар, вихід з підтвердженням.

Реалізувати 3 базові типи вправ (з дизайну): введення, вибір відповіді, зʼєднання; компоненти винести у src/components/lesson.

Перевірка «Правильно/Неправильно» та показ правильної відповіді — з DTO (сервер надає правильні варіанти/answer keys).

Submit: POST api/lesson-submit; показ Result: XP/кристали/%; кнопки «Продовжити» та «Помилки».

Помилки: завантажити mistakes (GET api/lessons/{id}/mistakes або через results, залежно від DTO) та пройти повтор; submit mistakes (POST api/lessons/{id}/mistakes/submit якщо використовується).

Критерії приймання

Урок проходиться від початку до результату; після submit оновлюється hearts/crystals/streak у верхній панелі без перезавантаження.

Mistakes режим працює: показує тільки помилкові вправи та не ламає прогрес уроку.

7.6. Sidebar модулі: Achievements, Vocabulary, Profile, Progress/Streak

Achievements: сторінка/розділ «Нагороди» — GET api/achievements/me.

Vocabulary: вкладки «Слова» (CRUD + деталі слова) та «Граматика» (статичний контент з дизайну). Інтеграція: GET/POST/DELETE api/vocabulary, GET api/vocabulary/due, GET api/vocabulary/review/next, POST api/vocabulary/{id}/review.

Progress/Streak: статус-бар (flag/streak/crystals/hearts) + календар streak (GET api/streak/calendar) + weekly progress (GET api/profile/weekly-progress).

Profile/Settings: тема світла/темна (локально), мої дані (PUT api/user/profile), зміна пароля, видалення акаунта, мови (GET/PUT onboarding), external logins.

Критерії приймання

Усі розділи sidebar відкриваються швидко, мають loading/empty/error стани та працюють з реальними даними користувача.

Vocabulary review завершується екраном підсумків (скільки знаю/не знаю/пропустив) та оновлює due-чергу.

7.7. Scenes (Сонце + архів) — фінальна сцена теми

Сторінка Scenes: список доступних сцен (GET api/scenes/me або GET api/scenes + фільтрація) та completed (GET api/scenes/completed).

Відкриття сцени: GET api/scenes/{id}/content (кроки, текст, медіа), показ по дизайну.

Проходження/submit: POST api/scenes/{id}/submit або POST api/scenes/complete (залежно від реалізації) + екран результатів; обробка «помилок сцени» через api/scenes/{id}/mistakes та submit mistakes.

Unlock логіка: якщо сцена закрита — показати пояснення (яку тему пройти).

Критерії приймання

Сонце стає активним тільки після 8 уроків теми; після проходження сцени відкривається наступна тема.

Користувач може повторно запускати вже відкриті сцени без порушення прогресу.

7.8. Admin (всередині того ж React застосунку)

Admin Dashboard: меню сутностей та швидкі дії (створити курс/урок/вправу).

CRUD Courses/Topics/Lessons/Exercises (api/admin/*) + import/export/copy де доступно.

Vocabulary Admin: глобальний словник + привʼязка до уроків (api/admin/vocabulary/*).

Scenes Admin: CRUD сцен + steps CRUD + import/export/copy (api/admin/scenes/*).

Achievements Admin: CRUD (api/admin/achievements).

Users: перегляд (api/admin/users), Tokens cleanup (api/admin/tokens/cleanup).

Критерії приймання

Адмін може створити/оновити вправи — користувач одразу бачить зміни після перезавантаження lesson/content.

Форми мають базову валідацію та зрозумілі повідомлення помилок (400/401/403/404/500).

7.9. Інтеграція, тестування та підготовка до захисту

7.10. Деплой (публічний доступ для перевірки)

Вибраний варіант (рекомендовано): Azure App Service (API) + Azure Static Web Apps (Frontend) + Azure SQL Database (БД).

API (Azure App Service):

1) Створити Azure SQL Database, взяти connection string і зберегти як App Service Setting: ConnectionStrings__DefaultConnection.

2) Створити App Service (Linux або Windows), стек: .NET 8.

3) У App Service Settings додати змінні: Jwt__Key, Jwt__Issuer, Jwt__Audience (за потреби), Email__FrontendBaseUrl (публічний URL фронтенду).

4) Налаштувати CI/CD (GitHub Actions) або Publish з Visual Studio; після деплою перевірити /swagger та health endpoint (якщо є).

5) Переконатися, що при старті застосунку застосовуються міграції та виконується seed (LuminoSeeder.Seed).

Frontend (Azure Static Web Apps або Vercel/Netlify):

1) Задеплоїти React-додаток; у env налаштувати VITE_API_BASE_URL (публічний URL API).

2) Увімкнути SPA routing (rewrites) для коректної роботи react-router.

3) Перевірити CORS на API — дозволити домен фронтенду.

Після деплою: зібрати 2 посилання (Frontend URL та API URL) і додати їх у README та у фінальний чеклист.

E2E сценарії (ручні або мінімальні автотести): register/login → onboarding → home → lesson → result → streak → vocabulary review → scene → next topic.

Перевірити ролі та доступи: користувач не бачить admin API, адмін — має доступ; перевірити CORS, refresh, logout.

Підготувати демо-дані: seed курси/теми/уроки/вправи + 1–2 сцени + кілька досягнень + vocabulary items.

Оновити README: запуск з нуля, env, міграції, seed, тестові акаунти (User/Admin).

Матеріали до захисту: архітектура, схема БД, карта API, UI flow, сценарій демо.

Критерії приймання

Проєкт запускається на іншому ПК за README; є демо-акаунти та демо-контент.

Проєкт задеплоєний та доступний через публічні URL (Frontend + API), які відкриваються з інтернету (наприклад: https://........). У API доступний /swagger, а демо-дані (seed) присутні після деплою.

На захисті показуємо 2 потоки: User (повний цикл) + Admin (CRUD і вплив на User).

8. Контрольний чеклист (перед фінальним демо)

Auth: refresh працює; logout очищає сесію; перевірки ролей коректні.

Learning: уроки відкриваються по правилах; submit і results стабільні; hearts економіка відображається в UI.

Progress/Streak: streak зростає після активності; календар показує дні; weekly progress відображається графіком.

Vocabulary: due/next/review працюють; порожні стани оброблені; видалення слова не ламає review.

Scenes: unlock/complete/повтор працює; сонце активне тільки після 8 уроків.

Admin: CRUD без критичних помилок; імпорт/експорт працюють на демо-файлах; створений контент видно користувачу.

Документи: Stryktyra актуальна, README актуальний, Plan актуальний, є короткий сценарій виступу.